BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ

1. Giới thiệu

- Mục đích: Báo cáo này tổng kết kết quả kiểm thử tự động (Automation Testing) và đánh giá chất lượng bản địa hóa của dự án PrestaShop Localization.

- Phạm vi:

  - Các module chức năng: Định dạng tiền tệ (Currency), Định dạng ngày tháng (Date), Hướng giao diện (Layout RTL), Tràn văn bản (Overflow), Dịch thuật (Translation) và Mã hóa ký tự (Charset).

  - Phạm vi ngôn ngữ: Kiểm thử trên 4 nhóm ngôn ngữ đại diện: Tiếng Anh (en), Tiếng Pháp (fr), Tiếng Việt (vi), Tiếng Ả Rập (ar).

2. Tóm tắt Kiểm Thử

a) Thông tin Trường hợp Kiểm Thử:

Dựa trên việc thực thi bộ Test Script tự động bằng Selenium WebDriver và JUnit 5:

- Tổng số Test Case: 24

- Số Test Case Thành công (Pass): 13 (54.2%)

- Số Test Case Thất bại (Fail): 6 (25.0%)

- Số Test Case Bỏ qua (Ignored): 5 (20.8%)

b) Thông tin Báo Cáo Lỗi:

- Tổng số lỗi phát hiện: 6

- Chi tiết lỗi nổi bật:

  - BUG_LOC_001 (Critical): Hệ thống hiển thị sai ký hiệu tiền tệ (Euro €) cho tất cả các ngôn ngữ, không chuyển đổi sang USD hay VND.

  - BUG_LOC_002 (Critical): Giao diện Tiếng Ả Rập (Arabic) không kích hoạt chế độ RTL (Right-to-Left), vẫn hiển thị từ trái sang phải.

  - BUG_LOC_003 (High): Còn sót nhiều từ khóa tiếng Anh chưa dịch (Hardcoded text) tại khu vực Footer và Menu chính.

c) Bảng Tổng Hợp Kết Quả:

| STT | Tên Module / Bài tập | Số Test Case | Pass | Fail | Ignored | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module 1: Currency Format | 4 | 1 | 3 | 0 | Chỉ đúng với Tiếng Pháp. Các ngôn ngữ khác sai ký hiệu tiền tệ (Lỗi cấu hình mặc định). |
| 2 | Module 2: Date Format | 4 | 0 | 0 | 4 | Ignored: Không tìm thấy phần tử ngày tháng hiển thị trên trang danh sách sản phẩm. |
| 3 | Module 3: Layout Direction | 4 | 3 | 1 | 0 | Lỗi nghiêm trọng với Tiếng Ả Rập (Thiếu thuộc tính dir="rtl"). |
| 4 | Module 4: Text Overflow | 4 | 4 | 0 | 0 | Giao diện Responsive tốt, không bị vỡ layout khi text dài. |
| 5 | Module 5: Translation | 4 | 1 | 2 | 1 | Còn sót từ khóa tiếng Anh ("About us", "Terms") trên giao diện Việt và Ả Rập. |
| 6 | Module 6: Charset Encoding | 4 | 4 | 0 | 0 | Hiển thị tốt các ký tự đặc biệt và có dấu. |
| Tổng | Toàn bộ Dự Án | 24 | 13 | 6 | 5 | Đánh giá: FAIL (Cần khắc phục lỗi tiền tệ và RTL trước khi release) |