KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử: Kế hoạch này nhằm xác minh tính đúng đắn, độ ổn định và khả năng bản địa hóa (Localization) của website thương mại điện tử PrestaShop thông qua công cụ tự động hóa Selenium. Phạm vi kiểm thử bao gồm các module chính sau:

- Định dạng tiền tệ (Currency): Kiểm thử tính chính xác của ký hiệu tiền tệ, vị trí hiển thị (trước/sau), dấu phân cách thập phân và hàng nghìn theo từng quốc gia.

- Định dạng ngày tháng (Date): Kiểm thử định dạng ngày/tháng/năm hiển thị trên giao diện người dùng theo Locale.

- Giao diện & Bố cục (UI & Layout): Kiểm thử khả năng lật trang (Mirroring) cho ngôn ngữ RTL (Right-to-Left) như tiếng Ả Rập và kiểm tra lỗi tràn khung (Overflow).

- Nội dung dịch thuật (Content): Kiểm tra độ bao phủ từ khóa đã dịch và phát hiện các từ khóa tiếng Anh còn sót lại.

- Mã hóa ký tự (Charset): Kiểm tra lỗi font chữ đối với các hệ ký tự đặc biệt (Latin mở rộng, Ả Rập).

b. Lịch trình dự kiến: 2 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính cá nhân (PC/Laptop) chạy hệ điều hành Windows 11 (64-bit).

- Kết nối Internet ổn định để truy cập Server Demo của PrestaShop.

b. Phần mềm:

- Môi trường phát triển (IDE): IntelliJ IDEA.

- Ngôn ngữ lập trình: Java (JDK 17).

- Framework kiểm thử: Selenium WebDriver 4.16.1 kết hợp với JUnit 5.

- Trình duyệt: Google Chrome (Phiên bản Latest: 144.0.7559.110).

- Quản lý thư viện: Maven hoặc Gradle.

c. Nhân sự:

- Lê Trí Anh.

d. Đào tạo:

- Có kiến thức về Automation Testing với Selenium WebDriver.

- Hiểu các kỹ thuật kiểm thử Localization (Đa ngôn ngữ) và quy tắc quốc tế hóa (i18n).

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử

a. Module Tiền tệ (Currency Checker)

- Kiểm tra hiển thị đúng chuẩn cho 4 nhóm ngôn ngữ đại diện:

  - Tiếng Anh (en-US): Ký hiệu $, vị trí Prefix, dấu chấm thập phân.

  - Tiếng Pháp (fr-FR): Ký hiệu €, vị trí Suffix, dấu phẩy thập phân.

  - Tiếng Việt (vi-VN): Ký hiệu ₫, vị trí Suffix, dấu chấm hàng nghìn.

  - Tiếng Ả Rập (ar-SA): Ký hiệu tiền tệ địa phương, định dạng số học.

b. Module Giao diện & Layout (UI Checker)

- Hướng trang (Direction): Kiểm tra thuộc tính HTML dir="rtl" và CSS direction: rtl bắt buộc đối với ngôn ngữ Ả Rập.

- Tràn chữ (Overflow): Phát hiện các thành phần giao diện (Button, Menu) bị vỡ hoặc che khuất nội dung khi chuyển sang ngôn ngữ có độ dài văn bản lớn (như Tiếng Việt).

c. Module Nội dung & Dịch thuật (Content Checker)

- Độ bao phủ dịch thuật: Quét toàn bộ trang để tìm các chuỗi văn bản tiếng Anh (Hardcoded strings) chưa được dịch sang ngôn ngữ đích.

- Từ khóa cấm: Kiểm tra sự xuất hiện của các từ như "Sign in", "Cart", "About us" trên giao diện bản địa hóa.

d. Module Mã hóa (Charset Checker)

- Kiểm tra hiển thị đúng các ký tự có dấu (é, è, ê, ơ, ư) và ký tự phi Latin (bảng chữ cái Ả Rập) để đảm bảo không bị lỗi ô vuông hoặc ký tự lạ.

4. Phương pháp kiểm thử

a. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP):

- Chia ngôn ngữ thành 4 phân vùng đại diện để kiểm thử: Nhóm Chuẩn (EN), Nhóm Châu Âu (FR), Nhóm Mở rộng (VI), Nhóm Đảo chiều (AR).

b. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA):

- Kiểm tra các ngưỡng độ dài văn bản để phát hiện lỗi giao diện:

  - Biên BVA_01: Tỷ lệ độ rộng văn bản/khung chứa là 1:1.

  - Biên BVA_03: Cảnh báo lỗi nếu nút bấm chứa quá 80 ký tự.

c. Bảng quyết định (Decision Table):

- Áp dụng bảng 4 quy tắc nghiệp vụ (Rule 01 - Rule 04) để kiểm tra logic kết hợp giữa Ngôn ngữ, Định dạng số và Hướng trang.

d. Kiểm thử tự động (Automated Testing):

- Sử dụng Selenium WebDriver để thực thi kịch bản kiểm thử trên trình duyệt thật, tự động trích xuất dữ liệu DOM và so sánh với kết quả mong đợi.

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Bộ Test Case (Excel/CSV):

- Danh sách chi tiết 24 trường hợp kiểm thử (Test Cases) bao phủ các kịch bản về tiền tệ, ngày tháng, giao diện và nội dung.

b. Mã nguồn Automation Test:

- Project Java chứa các class kiểm thử: LocalizationTestV2, CurrencyChecker, DateChecker, TextChecker.

c. Báo cáo tổng kết:

- File tổng hợp kết quả thực thi từ hệ thống:

  - Tổng số: 24 Test Cases.

  - Kết quả: 13 Pass (54%), 6 Fail (25%), 5 Ignored (21%).

  - Đánh giá chung: FAIL.

d. Báo cáo lỗi:

- Danh sách 6 lỗi (Bugs) được ghi nhận chi tiết, bao gồm lỗi nghiêm trọng (Critical) về định dạng tiền tệ và lỗi hiển thị RTL.

6. Các phụ thuộc

- Hệ thống kiểm thử phụ thuộc vào tính sẵn sàng của trang PrestaShop Demo.

- Cần driver trình duyệt (chromedriver) tương thích chính xác với phiên bản Chrome đã cài đặt.

- Dữ liệu kết quả phụ thuộc vào cấu hình Backend của trang Demo (Ví dụ: Cấu hình mặc định tiền tệ EUR gây lỗi cho các test case khác).

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Mã nguồn kịch bản kiểm thử (Test Scripts) đã được biên dịch thành công, không có lỗi cú pháp Java.

- Môi trường mạng kết nối tốt tới server PrestaShop.

- Trình duyệt Chrome đã được cài đặt.

b. Tiêu chí ra:

- 100% các Test Case trong phạm vi (24 cases) đều đã được thực thi (bao gồm cả Pass/Fail/Ignored).

- Các lỗi tìm thấy (6 lỗi) đã được phân tích và ghi nhận vào Báo cáo lỗi (Bug Report) kèm bằng chứng (Logs/Screenshot).

- Báo cáo tóm tắt được hoàn thành.